Znak sprawy: WITD.WAT.272.3.2014                                                        Radom, dnia 28.07.2014 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na roboty budowlane

pn.„Dokończenie budowy Centralnego Ośrodka Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu” - dalej „SIWZ”

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)

§ 1

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.

Zamawiający:

Wojewódzki

Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu,

ul. Limanowskiego 29A,  26 - 610 Radom

NIP: 525 22 34 214

Osoba uprawniona do kontaktów:

1) Paweł Kupisz, tel. (0-48) 363-51-87 (w. 101);

2) tel.(0-48) 363-51-87,

tel./fax.(0-48) 363-51-87,

e-mail: przetargi@mazowsze.witd.gov.pl

Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej:

1.sekretariat@mazowsze.witd.gov.pl(dla korespondencji napływającej do zamawiającego)

2.www.bip.mazowsze.witd.gov.pl (adres strony internetowej, na której umieszczane są dokumenty dotyczące niniejszego przetargu)

§ 2

Tryb udzielenia zamówienia.

1.	Przetarg nieograniczony dla zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej, w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „pzp”.

2.	Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.186 000 euro, natomiast przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro.

§ 3

Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia:

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Główny przedmiot zamówienia:

45000000-7 		roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty:

45330000-9  		roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;

45310000-3		roboty instalacyjne elektryczne;

45400000-1  		roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45331200-8		instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe dokończenie realizacji obiektu pn. „Centralny Ośrodek Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu” wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na jego użytkowanie. Obiekt, którego dokończenie realizacji jest przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest na nieruchomości stanowiącej własność Zamawiającego zlokalizowanej w Radomiu przy ul. Limanowskiego 29A, o łącznej powierzchni 0,45 ha, na działkach ewidencyjnych nr 1/8 (obręb IX, arkusz mapy 93), 1/4, 1/5, 1/6, 2/1, 2/2 i 3 (obręb IX, arkusz mapy 93).

3. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 2 obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych, dostaw i usług, których realizacja jest konieczna  dla kompleksowego dokończenia budowy obiektu w zakresie i standardzie wynikającym z załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej oraz umożliwiającym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

4. Dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt. 3 obejmuje:

1) projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi;

2) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

W przypadku stwierdzenia rozbieżności w treści dokumentacji projektowej przyjmuje się, że do wykonania jest najszerszy zakres robót, dostaw i usług jaki wynika z któregokolwiek zapisu dokumentacji, a dodatkowo jaki jest konieczny lub uzasadniony do wykonania dla osiągnięcia głównego celu zamówienia jakim jest wykonanie obiektu w zakresie i standardzie wynikającym z załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej oraz umożliwiającym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Uwaga !

1. Przedmiot zamówienia dotyczy jedynie wykonania robót budowlanych, dostaw i usług w zakresie niezbędnym do dokończenia obiektu i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  Dokumentacja projektowa natomiast obejmuje wykonanie całości robót niezbędnych dla należytego wykonania obiektu.

2. W ramach kompleksowego wykonania zamówienia,  Wykonawca zobowiązany jest uzyskać decyzje właściwego organu  o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

3. Jeżeli w SIWZ  przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp., Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach istotnych nie gorszych, niż posiadają wskazane materiały, urządzenia itp. Przy ocenie równoważności zaoferowanych materiałów, urządzeń itp. należy kierować się  ich przeznaczeniem oraz funkcją wynikającą z dokumentacji projektowej i przeznaczenia użytkowego

5. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia polegają na kompleksowym dokończeniu  budowy obiektu pn. „Centralny Ośrodek Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu”, tj. na wykonaniu wszystkich robót budowlanych, dostaw i usług wynikających z dokumentacji poza zakresem robót wykonanym przez dotychczasowego wykonawcę obiektu. Zamawiający informuje, iż dotychczasowy wykonawca obiektu zrealizował jedynie część zakresu zamówienia wynikającego z dokumentacji projektowej, a następnie na skutek odstąpienia od umowy wykonał roboty/prace zabezpieczające. Zakres robót wykonanych przez dotychczasowego wykonawcę zawiera załącznik do SIWZ.

Zakres zamówienia pozostałego do wykonania wynika z zakresu robót wskazanych w dokumentacji projektowej pomniejszonego o ww. zakres robót wykonanych przez dotychczasowego wykonawcę (załącznik do SIWZ – obmiar robót wykonanych i informacja o robotach pozostałych do wykonania.

Jako materiał pomocniczy (poglądowy) do wyceny Zamawiający załączył do SIWZ  przedmiar robót do wykonania, z tym jednak zastrzeżeniem, że jest to dokument (przedmiar robót) nie wiążący i nie stanowi podstawy do dokonania wyceny robót, bądź określenia zakresu robót.

Uwaga!

1)Wykonawca zobowiązany jest przygotowując ofertę zwrócić szczególną uwagę na  ryzyko związane ze specyfiką zamówienia, polegającą na kompleksowym dokończeniu realizacji obiektu, którego budowa została przerwana na skutek odstąpienia od umowy z dotychczasowym jej wykonawcą. W tym celu Zamawiający informuje, że:

- odstąpienie od umowy nastąpiło w dniu 18.09.2013 roku,

- dotychczasowy wykonawca po odstąpieniu prowadził do dnia 29.10.2013 roku roboty i prace zabezpieczające,

- wykaz robót wykonanych przedstawia obmiar robót wykonanych i informacja o robotach pozostałych do wykonania.

2) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić fakt, iż roboty budowlane prowadzone będą na czynnym obiekcie. Wykonawca ma obowiązek tak organizować prace, aby nie zakłóciły normalnego funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu („WITD”). W związku z powyższym oraz faktem, iż obiekt którego budowa jest przedmiotem zamówienia składa się z budynku administracyjno - biurowego (obecnie użytkowany), budynku szkoleniowego (od frontu) i łącznika pomiędzy tymi budynkami, Wykonawca zobowiązany jest zorganizować prowadzenie robót w dwóch zasadniczych etapach:

I etap – kompleksowe wykonanie robót, dostaw i usług w budynku szkoleniowym i łączniku zakończone uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku szkoleniowego i łącznika;

II etap - kompleksowe wykonanie robót, dostaw i usług w budynku administracyjno - biurowym zakończone uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie  tego budynku;

3) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić fakt, iż roboty w ramach II etapu Wykonawca będzie mógł rozpocząć dopiero po przeniesieniu się Zamawiającego do oddanego do użytkowania budynku szkoleniowego. Zamawiający zakłada, że przeprowadzka do budynku szkoleniowego nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od dnia uzyskania zgody na jego użytkowanie.

4) Zamawiający dopuszcza – na uzasadniony wniosek Wykonawcy – rozpoczęcie i prowadzenie robót w budynku administracyjno – biurowym, równolegle z robotami prowadzonymi w budynku szkoleniowym, o ile prowadzenie tych robót nie będzie utrudniać  normalnej pracy WITD i nie będzie kolidować z przepisami prawa pracy, w tym przepisami BHP, a inspektor nadzoru inwestorskiego nie zgłosi w przedmiocie uzasadnionego sprzeciwu.

6. Prace towarzyszące nie objęte dokumentacją projektową  konieczne do uwzględnienia i wykonania:

a) pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania wraz z 4 egz. inwentaryzacji powykonawczej zamówienia;

b)  projekt organizacji ruchu wraz z koniecznymi uzgodnieniami;

c) uzyskanie stosownych decyzji wraz z opłatami oraz spełnienie tych decyzji na koszt wykonawcy:

- za zajmowanie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń,

- za realizację robót w pobliżu urządzeń wymagających tych decyzji,

- innych - niezbędnych przy realizacji zadania.

d) uporządkowanie terenu.

Uwaga: Wykonawca we własnym zakresie winien zabezpieczyć sobie możliwość ogrzewania obiektu  w przypadku prowadzenia robót budowlanych w warunkach wymagających określonej temperatury (np. prowadzenie robót wykończeniowych w okresie jesienno – zimowym, lub wiosennym). Koszty ogrzewania tak samo jak i innych mediów ponosi Wykonawca.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia w/w zakresu zamówienia na warunkach przewidzianych w projekcie umowy (załącznik do niniejszych SIWZ).

8. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie (zadanie) na okres 5 lat.

UWAGA:

Oferta wykonawcy, który nie zaoferuje okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, wg. wymagań Zamawiającego - zostanie odrzucona.

9. Zamawiający informuje, że zamówienie  realizowane jest w związku z wykonaniem projektu pn.  „Centralny Ośrodek Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego – Rewitalizacja Obiektów WITD w Radomiu” współfinasowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego 2007- 2013; Priorytet V „Wzmacnianie Roli Miast w Rozwoju Regionu”, Działanie 5.2 „Rewitalizacja Miast”.

10. Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje:

- dostawy i montażu elementów wyposażenia w postaci mebli na potrzeby Centralnego Ośrodka Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu,

- dostawy wyposażenia siłowni,

- urządzeń teletechnicznych wyszczególnionych w załączniku do SIWZ.

§ 3a

Podwykonawstwo

- Zamawiający informuje, iż nie wskazuje części zamówienia których dot. obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w treści oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Powierzenie wykonania części zamówienia  wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo.

- Przez umowę o podwykonawstwo należy przez to rozumieć umowę zawartą  w formie pisemnej, o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą, a innym podmiotem (podwykonawcą), a także pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi podwykonawcami.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b p.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 p.z.p., wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana lub rezygnacja podwykonawców, współpracujących przy realizacji zamówienia nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 p.z.p.

- Wymagania dotyczące umowy dot. podwykonawstwa bądź dalszego podwykonawstwa w zakresie robót budowlanych, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

1) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie płatne w terminie maks. 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zlecającemu dane prace faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconych prac,

2) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za zrealizowany zakres prac nie powinno być wyższe niż wynagrodzenie należne Wykonawcy za przedmiotowy zakres prac. Materiałem pomocniczym stosowanym w celu weryfikacji w/w wymogu, może być kosztorys składany przez Wykonawcę na zasadach określonych w projekcie Umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

3) kary umowne w umowie o podwykonawstwo nie będą wyższe niż te zawarte w umowie zawartej z generalnym Wykonawcą,

4) przedmiot umowy o podwykonawstwo będzie tożsamy z przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego – w celu weryfikacji w/w wymogu przedmiot umowy  o podwykonawstwo  powinien być opisany poprzez odniesienie do dokumentacji  na podstawie której realizowane jest niniejsze zamówienie publiczne,

5) umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie będzie zawierała dłuższego terminu realizacji  niż ta którą Zamawiający zawarł z Wykonawcą, a termin umowy dot. podwykonawstwa nie może zagrażać dotrzymaniu terminu wykonania całego przedmiotu zamówienia,

6) w przypadku gdy zakres robot realizowanych w ramach umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo dotyczy prac, w odniesieniu do których przepisy prawne wymagają posiadania odpowiednich uprawnień, z umowy o podwykonawstwo (bądź dalsze podwykonawstwo) musi wynikać, iż podmiot realizujący te prace, czyni zadość w/w wymaganiom (np. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi odpowiednie uprawnienia itp.),

7) umowa o podwykonawstwo bądź dalsze podwykonawstwo musi zawierać zapis dot. braku możliwości:

- dokonania cesji wierzytelności bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiającego,

-dokonania zlecenia dalszego podwykonawstwa bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiającego.

- Szczegółowe uregulowanie kwestii podwykonawstwa, zawiera stanowiący załącznik do SIWZ projekt umowy.

§ 4

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych.

§ 5

Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających,

Zamawiający  nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 p.z.p.

§ 6

Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

§ 7

Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia – 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Za termin wykonania zamówienia przyjmuje dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru, co jest równoznaczne z potwierdzeniem należytego wykonania zamówienia.

- Najpóźniej na koniec 7 miesiąca Wykonawca obowiązany jest złożyć u Zamawiającego pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia (umowy) przekazując jednocześnie pełną dokumentację odbiorową, w tym decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku administracyjno - biurowego. Pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru dla swej skuteczności musi zawierać adnotację Inspektora Nadzoru (koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego) o sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów odbiorowych oraz możliwości zgłoszenia  Zamawiającemu gotowości do odbioru.

- W ramach 8 miesięcy na wykonanie zamówienia Wykonawca ma licząc od dnia zawarcia umowy 7 miesięcy na  wykonanie całości robót budowlanych, dostaw i usług objętych przedmiotem zamówienia, w tym na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku administracyjno – biurowego (może być nieprawomocna). Ostatni (ósmy) miesiąc jest przewidziany na czynności odbiorowe (sporządzenie protokołu odbioru końcowego robót) w tym również na uprawomocnienie się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku administracyjno - biurowego.

§ 8

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ formularz oświadczenia.

Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3  p.z.p.

1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że:

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał kompleksowo zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył budowę lub przebudowę minimum 2 obiektów kubaturowych, gdzie wartość wykonania (umowy na roboty budowlane) w przypadku każdego obiektu kubaturowego wynosiła  minimum 3.000.000,00 złotych każda.

Uwaga!

  - Jako kompleksowe wykonanie budowy lub przebudowy obiektu kubaturowego należy rozumieć wykonanie samodzielnie lub z pomocą podwykonawców, etapów budowy lub przebudowy (w tym dokończenie budowy lub dokończenie przebudowy)  umożliwiających po ich zakończeniu uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

  - Jako obiekt kubaturowy należy również rozumieć powiązany funkcjonalnie zespół obiektów kubaturowych.

Do sporządzenia wykazu robót można wykorzystać załączone do SIWZ formularze.

Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń lub dokumentów (dowodów) lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.

1.3.     Dysponowania potencjałem technicznym

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ formularz oświadczenia.

Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.

1.4.     Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje osobami wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, które:

1) zapewnią kierowanie budową i poszczególnymi robotami, tj.  posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności:

- konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń (kierownik budowy),

- instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.

2) zapewnią kierowanie robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych, tj. uprawnienia określone w § 24 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań archeologicznych,

Do sporządzenia wykazu kadry oraz oświadczenia że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia można wykorzystać załączone do SIWZ formularze.

Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń lub/i dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.

UWAGA:

dopuszcza się kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 nr 63, poz. 394 ze zm.).

1.5.     Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że posiada zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 złotych lub posiada środki finansowe na rachunku bankowym lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 1.000.000,00 złotych.

Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową".

Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego dokumentu lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.

§ 9

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

4) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

5) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art 22 ust. 1 pkt 4 p.z.p. ( dotyczy § 8 pkt 1.5)  na zasoby innych podmiotów, przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował Wykonawca:

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Uwaga!

Jako dowody, o których mowa w ppkt 1) należy rozumieć dowody, o których mowa w §1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013.231), tj.: poświadczenia lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,;

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1), zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających ich wykonanie.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć:

1)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 p.z.p., wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

UWAGA!

1. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 p.z.p., mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 2.

Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy p.z.p. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przynależności do krupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – formularz stosownego oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ.

4. Informacja o dokumentach potwierdzających, iż oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom.

Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów w celu potwierdzenia, iż oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom.

5. Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa również oświadczenie i dokumenty takie jak wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym, że zamiast dokumentów, o których mowa w § 9 pkt 2 :

1) ppkt. 2) – 4) i 6) -  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,;

2) ppkt 5) — składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 p.z.p. - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3) ppkt 7) — składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 p.z.p. - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga:

1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

6. Inne dokumenty nie wymienione w pkt. 1-5

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy p.z.p. – wzór formularza stanowi załącznik do SIWZ.

2) Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 p.z.p. może polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b p.z.p., niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać wówczas, że będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia. W celu wykazania, że stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty dotyczące w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

3) Wadium w formie niepieniężnej - oryginał dokumentu, tj.:

- poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancji bankowej;

- gwarancji ubezpieczeniowej lub

- poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).

Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy p.z.p. zwróci jednocześnie oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona „za zgodność z oryginałem” kserokopia zwróconego dokumentu wadium wraz z adnotacją o podstawie i terminie zwrotu oryginału.

Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą.

4) Zestawienie kosztów sporządzone wg wzoru przekazanego w materiałach przetargowych oraz

zgodnie z warunkami określonymi w § 16.

5) Harmonogram rzeczowy  wykonania zamówienia sporządzony - wg wzoru przekazanego w materiałach przetargowych

UWAGA !

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, wybrany Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przedłożyć Zamawiającemu wykonany, w oparciu o harmonogram rzeczowy, harmonogram rzeczowo - finansowy. Wartości elementów robót i terminy wykonania poszczególnych elementów robót powinny odpowiadać wartościom i terminom wskazanym przez Wykonawcę w  zestawieniu kosztów i harmonogramie rzeczowym. Harmonogram rzeczowo – finansowy należy wykonać wg wzoru stanowiącego załącznik do projektu umowy.

6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty – pełnomocnictwo, o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ. Brak w ofercie ww. załącznika i jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p. stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.

§ 10

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza ich przekazywanie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Z zastrzeżeniem pkt 2, przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej.

2. Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek wezwania w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p., dla swej skuteczności powinny przed upływem terminów wyznaczonych przez Zamawiającego zostać dostarczone:

a) w formie pisemnej, lub

b) drogą faksową lub elektroniczną (skan dokumentu) oraz dostarczone w formie pisemnej najpóźniej następnego dnia roboczego (dni pracy WITD) po upływie wyznaczonego terminu.

3. Jeżeli wykonawca lub zamawiający przekazują oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje, faksem, drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

UWAGA! Zamawiający zamierza przekazywać oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje drogą elektroniczną. Wykonawca obowiązany jest każdorazowo potwierdzać otrzymanie korespondencji drogą elektroniczną na pocztę e-mail. Datę potwierdzenia  wysłania korespondencji droga elektroniczną Zamawiający uzna za datę otrzymania oświadczenia, zawiadomienia, wniosku lub informacji.

4. Numery telefonu i faksu oraz adres e-mail są wskazane w § 1 niniejszej SIWZ.

5. Tryb udzielania wyjaśnień:

5.1 Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

5.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 5.1., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5.3Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 5.1.

5.4 Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej, na której jest zamieszczona Specyfikacja.

§ 11

Informacja o sposobie udostępniania protokołu z postępowania

1. Protokół postępowania podlega udostępnieniu w trybie określonym w rozporządzeniu  Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 roku w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2.  Zamawiający umożliwia w swojej siedzibie samodzielne kopiowanie lub utrwalanie za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu  treści protokołu wraz załącznikami.

§ 12

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający  wymaga wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 złotych

1. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy p.z.p., tj.:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy zgodnie z art. 45 ust 7 ustawy Prawo zamówień publicznych wpłacić przelewem na rachunek bankowy  NBP w Warszawie 62 1010 1010 0053 4013 9120 0000, w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek.

4. Pozostałe, niepieniężne formy wadium wymienione w pkt 1 należy w formie oryginału załączyć do oferty.

5. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. WITD,

b) określać kwotę gwarantowaną w złotych (ustaloną w SIWZ),

c) określać termin ważności (wynikający z SIWZ),

d) określać przedmiot gwarancji  (wynikający z SIWZ),

e) być gwarancją nie odwołalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie.

Uwaga!

Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46  ust 4a i 5 p.z.p., w szczególności uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 p.z.p., nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 p.z.p., lub pełnomocnictw.

6. Do wadium wniesionego w formie poręczenia wymagania opisane w pkt 5 stosuje się odpowiednio.

7. W przypadku nie wniesienia wadium na warunkach określonych w SIWZ Wykonawca zostanie wykluczony z dalszego postępowania, a złożona przez niego oferta zostanie odrzucona.

8. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 p.z.p. Zamawiający zwracając wadium zwróci jednocześnie – w przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej – oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona „za zgodność z oryginałem” kserokopia zwróconego dokumentu wadium wraz z adnotacją o podstawie i terminie zwrotu oryginału.

9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 p.z.p., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

§ 13

Termin związania ofertą.

1.    Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2.    Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.    Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

§ 14

Opis sposobu przygotowania ofert oraz załączników do ofert.

1. Zamawiający pod rygorem odrzucenia ofert wymaga, aby oferta była właściwie sporządzona, w szczególności powinna być zgodna z formularzem przekazanym w SIWZ oraz podpisana przez osobę (osoby) wymienioną w stosownym akcie prawnym – upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Podpis pod ofertą oraz na załącznikach do oferty nie powinien budzić wątpliwości, że pochodzi od osoby upoważnionej. Złożony podpis powinien być zgodny ze wzorem podpisu używanym przez podpisującego.

Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze, pismem czytelnym przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie wymagane dokumenty załączone do oferty sporządzone w językach obcych są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej.

2. Oferta oraz załączniki do niej wymagają podpisu osób uprawnionych. Uprawnienie do podpisania oferty lub/i poświadczenia za zgodność z oryginałem załączników do oferty powinno wynikać z treści dokumentów załączonych do oferty. Jeżeli wykonawca składa ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika, zamawiający, pod rygorem odrzucenia oferty, wymaga załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa. Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega  uzupełnieniu w trybie  art. 26 ust 3 p.z.p

3.1. Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej zgodnie z trybem art. 23 p.z.p.

Nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać wskazane w ofercie.

Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum) wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty. Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega  uzupełnieniu w trybie  art. 26 ust 3 p.z.p.

Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik do SIWZ.

UWAGA:

1) Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (może to być zarówno jeden
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i osoba trzecia). Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić pełnomocnictwa. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie oświadczenie (podpisują osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy lub udzielenia pełnomocnictwa).

2) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą (na etapie postepowania) wyłącznie z pełnomocnikiem.

3) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie
z innymi wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego wykonawcę Zamawiający odrzuci.

4) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy – dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy wewnętrznej (np. umowy konsorcjum lub spółki cywilnej) zawartej przez wykonawców.

5) Jeżeli pełnomocnictwo wystawione jest tylko do reprezentowania wykonawców
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to przed podpisaniem umowy z wykonawcą muszą oni udzielić stosownego pełnomocnictwa lub zawrzeć umowę określającą prawa i obowiązki poszczególnych wykonawców w tym uprawnienie do podpisania umowy.

51) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) złożyli zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

6) Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo (a) udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z umowy spółki cywilnej, to do oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć tę umowę (oryginał) lub jej kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię  poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników.

3.2. Załączniki do oferty wspólnej muszą dokumentować spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem jednak, że do oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 p.z.p. zostaną przyjęte zsumowane potencjały wszystkich w/w wykonawców.

3.3. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie wykazać, że brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. oraz ust. 2 pkt. 5 p.z.p. (dot. załączników wymienionych w § 9 pkt. 2 i pkt 3 SIWZ)

4. Poprawki w ofercie lub w załącznikach do  niej muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej.

5. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty - składane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub w celu potwierdzenia spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego lub w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.  p.z.p - wykonawca przedkłada w formie oryginału lub w formie kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez upoważnioną osobę lub upoważnione osoby. Pozostałe dokumenty stanowiące załączniki do oferty (np. pełnomocnictwo, oświadczenia w tym dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej) wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty przedkłada w formie oryginału, z tymże w przypadku oferty wspólnej wspólników spółki cywilnej, - jeżeli upoważnienie do jej złożenia wynika z umowy spółki cywilnej - zamiast pełnomocnictwa można załączyć do oferty oryginał tej umowy lub jej kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię  poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników.

6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 9 pkt 2 Uwaga-  pkt 2 SIWZ , kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

7. Cena oferty musi być podana liczbą i słownie.

8.  Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. Wszystkie składane dokumenty (załączniki do oferty) powinny być aktualne, tj. odzwierciedlać stan faktyczny potwierdzanych w nich okoliczności.

9. Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, chyba że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert lub ustawa Prawo zamówień publicznych stanowi inaczej (np. oferta złożona po upływie terminu składania ofert). Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10.  Ofertę należy umieścić w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które:

a) będą zaadresowane na adres Zamawiającego:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu,

ul. Limanowskiego 29A,  26 - 600 Radom

b) będą posiadać oznaczenia: ,,Oferta na przetarg - „Dokończenie budowy Centralnego Ośrodka Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu”– Nie  otwierać przed 18.08.2014 roku, godz. 12.00.

Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty.

12. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie wykonawcę.

13. Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami), co do których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępnione podmiotom innym niż Zamawiający muszą być oznaczone klauzulą „POUFNE” w prawym górnym rogu każdej strony dokumentu je zawierającego. Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda wykonawcy na ujawnienie zainteresowanym przedmiotowych informacji.

Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności:

- aktualny odpis z właściwego rejestru,

- informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami) rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

§ 15

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce i termin składania ofert:

a) oferty należy składać do dnia 18.08.2014 roku do godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu, ul. Limanowskiego 29A,  26 - 600 Radom; pok. 10.

b) Zamawiający niezwłocznie zwraca oferty, które zostaną złożone po terminie.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

a) jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.08.2014 roku o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu, ul. Limanowskiego 29A,  26 - 600 Radom; pok. nr 7;

b) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia;

c) podczas otwierania ofert Zamawiający sprawdzi oraz ogłosi:

- stan kopert;

- nazwy (firmy) i adresy wykonawców,;

- ceny ofertowe;

- informacje o okresie gwarancji /wynika z SIWZ/;

- informacje o terminie wykonania /wynika z SIWZ/;

- informacje o warunkach płatności i terminie płatności /wynika z SIWZ/.

§ 16

Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

  - Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.

  - Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną ryczałtową (definicja ryczałtu zgodnie z treścią art. 632 Kodeksu cywilnego).

  - Sposób obliczenia ceny ofertowej:

4.1. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) winna być obliczona poprzez wypełnienie załączonego do SIWZ formularza „Zestawienia kosztów” – załącznik do SIWZ.

Wycenę należy opracować w oparciu o informacje zawarte w SIWZ i załącznikach do niej, w tym w oparciu o dokumentację projektową, warunki umowy zawarte w projekcie umowy, oraz  mając na uwadze zakres robót, usług i dostaw niezbędnych dla należytego wykonania zamówienia i  wynikający kalkulacji prac tymczasowych oraz prac towarzyszących nie objętych dokumentacją.

4.2.1. Wartość danego „elementu robót” winna uwzględniać wszystkie roboty budowlane, których opis elementu dotyczy, w tym koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego niezbędnych do wykonania robót/prac oraz koszty pośrednie, zysk, przewidywaną inflację do końca robót i podatek VAT.

4.2.2. Przy wycenie należy ponadto uwzględnić koszty wszelkich dokumentów, odbiorów, pomiarów, badań, zaświadczeń i protokołów dopuszczających dany element robót do użytkowania i potwierdzających prawidłowe wykonanie robót. Wycena musi także uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia (np. koszty delegacji służbowych, wizji, wniesienia wymaganego zabezpieczenia, ubezpieczenia budowy, zajęcia pasa drogowego itp.). Wycena powinna uwzględniać wykonie zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączonych do SIWZ dokumentach, w najszerszym zakresie wynikającym z treści tych dokumentów.

4.2.3. W „Zestawieniu kosztów” należy uwzględnić wszelkie koszty (brutto wraz z podatkiem VAT) ewentualnych robót dodatkowych nie ujętych w SIWZ, a koniecznych do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i projektowej, obowiązujące przepisy prawa oraz uwzględnić wszelkie opłaty, jakie wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zamówienia, jak również  koszty związane z uzyskaniem zgód administracyjnych zezwalających na użytkowanie (np. decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).

4.2.4. Suma wartości „elementów robót” w „Zestawieniu kosztów” (załącznik do SIWZ) stanowić będzie cenę ofertową brutto. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.2.5. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy.

UWAGA!

    - W przypadku powzięcia wątpliwości czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy szczegółowej kalkulacji, w oparciu, o którą Wykonawca ustalił cenę ofertową.

    - W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przedłożyć Zamawiającemu:

a) szczegółowy kosztorys. Wartości podane w szczegółowym kosztorysie muszą być zgodne z wartościami poszczególnych elementów robót w „Zestawieniu Kosztów” stanowiącym załącznik do oferty, oraz

b) harmonogram rzeczowo - finansowy. Wartości elementów prac i robót oraz terminy wykonania poszczególnych elementów robót powinny odpowiadać wartościom i terminom wskazanym przez Wykonawcę w załączonych do oferty: Zestawieniu Kosztów i harmonogramie rzeczowym. Harmonogram rzeczowo – finansowy należy wykonać wg wzoru stanowiącego załącznik do projektu umowy załączonej do SIWZ.

    - Jako materiał pomocniczy (poglądowy) do wyceny Zamawiający załączył do SIWZ  przedmiar robót, z tym jednak zastrzeżeniem, że jest to dokument (przedmiar robót) nie wiążący i nie stanowi podstawy do dokonania wyceny robót, bądź określenia zakresu robót. Wykorzystując do kalkulacji ceny złączony przedmiar Wykonawca zobowiązany jest pamiętać, że należyta kalkulacja musi uwzględniać przede wszystkim  wymagania opisane w punktach od  1 –  do 4.2.5.

§ 17

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między Zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN)

§ 18

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. kryteriów oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

1.1. Cena oferty - 100 % (max 100 pkt)

2. Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:

2.1. Ocena ceny oferty – będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:

P(Ci) = Cmin / Ci  x 100 pkt

gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert (ważnych i nie podlegających odrzuceniu).

Ci – ceny poszczególnych ofert (ważnych i nie podlegających odrzuceniu).

P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny (dla danej oferty).

UWAGA:

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, jako tej która uzyska największą ilość punktów.

5. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 7 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian treści ofert niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 lub na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy p.z.p.

§ 19

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający równocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)    wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2)    wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3)    wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

4)    terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 p.z.p., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.;

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa pkt 1 ppkt 1), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 p.z.p., w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane za pomocą środków, o których mowa w art. 27 ust. 2 p.z.p., albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 3, jeżeli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę, lub

2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy,

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 p.z.p.

5. Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 p.z.p.

§ 20

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej (ryczałtowej brutto) podanej w ofercie. Zabezpieczenie zostaje wniesione przed podpisaniem umowy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

-  gwarancjach bankowych;

-  gwarancjach ubezpieczeniowych lub

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, powinna co najmniej:

a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. WITD,

b) określać kwotę gwarantowaną w złotych (ustaloną na podstawie złożonej oferty),

c) określać termin ważności (stosownie do postanowień SIWZ i złożonej oferty),

d) być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie,

e) wskazywać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ),

f) wskazywać, że służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ( nie tylko z tytułu kar umownych).

3. Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (odbiór końcowy).

4. 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

5. Kwotę, o której mowa w pkt 4, Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

§ 20a

Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia ( art. 151a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)

§ 21

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający zawrze umowę, o treści zgodnej z treścią Projektu umowy stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ.

§ 21a

Przewidywane istotne zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty i warunki tych zmian

1. Zamawiający informuje, że istotne zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty są możliwe jeżeli będą korzystne technologicznie lub finansowo dla Zamawiającego, np. w trakcie wykonywania prac/robót pojawią się na rynku nowe, nowocześniejsze, lub o wyższych parametrach użytkowych urządzenia lub technologie, które lepiej będą zaspokajać potrzeby Zamawiającego lub  gdy podczas wykonywania zamówienia pojawiły się okoliczności, których w trakcie sporządzania programu funkcjonalno – użytkowego i koncepcji architektonicznej nie można było przewidzieć i jednocześnie powodują one, że wykonanie dokumentacji lub robót budowlanych zgodnie z załączoną do SIWZ koncepcję lub programem funkcjonalno – użytkowym stanowiłoby wadę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu.

2. Zmiany do umowy mogą dotyczyć:

1.) wynagrodzenia (ceny) oraz przedmiotu umowy:

a) jeżeli dla należytego wykonania zamówienia konieczne będzie zaniechanie części robót/prac.

Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o postanowienia umowy opisane w jej §13. Podstawę dla zaniechania robót stanowić może jedynie protokół konieczności, z którego wynikać będzie, że wykonanie określonej części robót zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją jest niemożliwe lub niecelowe  lub konieczne jest wykonanie robót zamiennych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Protokół konieczności powinien być podpisany co najmniej przez wykonawcę, w tym kierownika budowy, zamawiającego, inspektora nadzoru oraz w razie potrzeby zmian w dokumentacji załączonej do SIWZ zawierać stanowisko autora dokumentacji projektowej (projektanta) o zasadności dokonania zmian w  dokumentacji.

2.) terminu wykonania zamówienia:

- jeżeli wykonanie prac/robót zamiennych lub dodatkowych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej lub konieczność sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikający z Umowy,

- jeżeli wykonie zamówienia dodatkowego wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego,

- na skutek okoliczności wynikających z tzw. „siły wyższej” lub przyczyn losowych (np. huragan, powódź, lub inne kataklizmy),

- jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji lub sztuką budowlaną. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być  potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy,

- jeżeli niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwią prowadzenie robót zgodnie z przyjętym harmonogramem (np. intensywne opady śniegu, deszczu, temperatury poniżej lub powyżej w stosunku do dopuszczalnych dla należytego wykonania technologii),

- z przyczyn technicznych, (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami),

- z przyczyn organizacyjnych, tj. brak pełnego dostępu do terenu budowy, przedłużające się  bez winy wykonawcy uzgodnienia ( uzgodnienia w terminach standardowo ustalonych przez  instytucje i służby uzgadniające nie traktuje się jako przedłużonych).

3.  Strony mogą wydłużyć termin wykonania zamówienia o czas konieczny, nie dłuższy jednak niż wynikający wprost z okoliczności stanowiących podstawę dla zmiany terminu (pkt 2 ppkt. 2).

§ 22

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Osobom uprawnionym przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy p.z.p., w postaci:

1)      odwołania -od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy- do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej jedynie w zakresie opisanym w art. 180 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2)      poinformowania Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

3)      skargi do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

§ 23

W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ obowiązują przepisy zawarte 
w ustawie p.z.p. oraz w  wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Jakakolwiek niezgodność SIWZ z ww. przepisami nie powoduje nieważności  SIWZ, a jedynie ten skutek, że w tej części wiążące są  obowiązujące przepisy prawa zamówień publicznych.

§ 24

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kompletna SIWZ zawiera następujące załączniki:

1)  Wzór formularza oferty;

2) Formularz  oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik do oferty;

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu robót budowlanych dla zamówienia – formularz załącznika do oferty;

4) Formularz oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – wzór załącznika do oferty;

5) Wykaz wykonanych robót – formularz załącznika do oferty;

6) Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia –  załącznik do oferty;

7) Formularz pełnomocnictwa – załącznika do oferty (dotyczy oferty wspólnej);

8) Formularz oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik do oferty;

9) Formularz oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej –  załącznik do oferty;

10)  Projekt umowy wraz z załącznikiem do niej – formularzem Harmonogramem rzeczowo – finansowym:

11) Formularz Zestawienia kosztów  –  załącznik do oferty;

12) Formularz Harmonogramu rzeczowego –  załącznik do oferty;

13) Projekt budowlany, projekty wykonawcze (dokumentacja projektowa);

14)  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dokumentacja projektowa);

15) Obmiar robót wykonanych oraz informacja o robotach pozostałych do wykonania.

16) Przedmiar robót do wykonania (dot. robót pozostałych do wykonania).

17) Wykaz urządzeń teletechnicznych nie objętych przedmiotowym zamówieniem.

§ 25

Sposoby uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.bip.mazowsze.witd.gov.pl, ponadto formularz SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego. w godz. 7 30– 15 30.

# Załącznik nr 1 do SIWZ

...................................................................

/nazwa wykonawcy(ów)/

..................................................

...................................................................

/dokładny adres/

...................................................................

/adres do doręczeń – jeżeli inny niż powyżej/

...................................................................

/telefon/

...................................................................

/fax/

...................................................................

/adres e-mail/

REGON  / jeżeli posiada/ .......................................

NIP ...............................................

OFERTA

dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu  ul. Limanowskiego 29A,  26 - 600 Radom

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym przedkładamy niniejszą ofertę:

1. 	Oferujemy kompleksowe wykonanie zamówienia o nazwie: „Dokończenie budowy Centralnego Ośrodka Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu” zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), oraz robotami i pracami towarzyszącymi nie ujętymi w dokumentacji, a koniecznymi do wykonania ze względu na sztukę budowlaną i odpowiednie przepisy prawa za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości .................................................. złotych (słownie:………………………………………………….................................................................................................................................................................................................................................... złotych).

2.	Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ (§16), a ich kalkulacja zawarta jest w załączonym do  oferty „Zestawieniu kosztów”.  W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami).

- W/w zamówienie  zobowiązujemy się wykonać w terminie  8 miesięcy od dnia zawarcia umowy, co oznacza, że zobowiązujemy się prowadzić roboty budowlane i wykonać inne obowiązki w taki sposób aby najpóźniej w tym terminie Zamawiający mógł potwierdzić należyte wykonanie zamówienia w protokole końcowym odbioru.

- Oświadczamy, że zamówienie wykonamy zgodnie z załączonym do oferty harmonogramem rzeczowym, w szczególności, że całość  robót budowlanych, usług, i dostaw objętych przedmiotem zamówienia  wykonamy w terminie 7 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy. Oświadczamy ponadto, iż najpóźniej na koniec 7 miesiąca licząc od dnia zawarcia umowy złożymy u Zamawiającego pisemnie zgłoszenie gotowości do odbioru przedmiotu umowy przekazując jednocześnie pełną dokumentację odbiorową wraz z  decyzją o pozwoleniu na użytkowanie. Oświadczamy również, że jesteśmy świadomi faktu, iż pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru dla swej skuteczności musi zawierać adnotację Inspektora Nadzoru o sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów odbiorowych oraz możliwości zgłoszenia  Zamawiającemu gotowości do odbioru.

- Udzielamy gwarancji jakości na wykonane zamówienie, na okres 5 lat. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego. Okres rękojmi za wady płynie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości. Wyrażamy zgodę, aby uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wygasały wraz z upływem okresu udzielonej gwarancji jakości.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dochowując należytej staranności z SIWZ (wraz z załącznikami). Do dokumentów tych nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy ich treść.

- Oświadczamy, że wszystkie wymagane dokumenty, w szczególności potwierdzające spełnienie wymagań oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  zostały załączone do oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym 
w SIWZ.

- Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 14 SIWZ wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane podmiotom innym niż Zamawiający.

- Roboty budowlane, usługi, dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / przy udziale podwykonawców*). Podwykonawcom zamierzamy powierzyć (zlecić) n/w roboty budowlane, usługi, dostawy: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z § 20 SIWZ oraz do zawarcia umowy na warunkach, określonych w Projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, w terminie i miejscu ustalonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, iż wadium w kwocie: 50.000,00- (słownie: pięćdziesiąt  tysięcy  00/100) złotych zostało wniesione w formie ....................................................................... Polecenie przelewu (dotyczy wadium w formie pieniężnej) zostało złożone w dniu……………………………………….………………………
Wymagany dokument (dotyczy wadium w formie niepieniężnej) potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty. Wadium wniesione w formie pieniężnej, prosimy zwrócić na rachunek nr .........................................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że jesteśmy świadomi utraty, na rzecz Zamawiającego, wadium wraz z odsetkami i wszelkich roszczeń z tytułu jego wniesienia, jeżeli Zamawiający dokona wyboru naszej oferty, a my odmówimy podpisania w/w umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniesiemy wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także w sytuacji, gdy zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po naszej stronie.

- Oświadczamy, że jesteśmy świadomi możliwości utraty, na rzecz Zamawiającego, wadium wraz z odsetkami i wszelkich roszczeń z tytułu jego wniesienia jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożymy dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw.

Data ..................................................

............................................................................

/Podpis upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy/

* niepotrzebne skreślić

Wzór załącznika do oferty

.........................................................

/pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/

................................................................................................................................

/Wykonawca(y) - nazwa firmy/

................................................................................................................................

siedziba/ adres

## Oświadczenie

## o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

na podstawie art. 44, zgodnie z  art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o nazwie: „Dokończenie budowy Centralnego Ośrodka Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu”

ja niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że wykonawca spełnia warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

........................................................................................

/miejscowość, data/ 			  /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)/

Załącznik do oferty

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu robót budowlanych dla zamówienia pn.:

„Dokończenie budowy Centralnego Ośrodka Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu”

| Lp. | Imię i Nazwisko | Rodzaj uprawnień | Informacja dot. przynależności do izby samorządu zawodowego |
| --- | --- | --- | --- |
| I |  | Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń | Wskazana osoba jest członkiem: ………………………………………………… o numerze ewidencyjnym (członkowskim): …………… |
| II |  | Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych | Wskazana osoba jest członkiem: ………………………………………………… o numerze ewidencyjnym (członkowskim): …………… |
| III |  | Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych | Wskazana osoba jest członkiem: ………………………………………………… o numerze ewidencyjnym(członkowskim) : …………… |
|  |  | Uprawnienia do kierowanie robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych, tj. uprawnienia określone w § 24 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań archeologicznych | Wskazana osoba jest członkiem: ………………………………………………… o numerze ewidencyjnym(członkowskim) : …………… |

...........................................................	                                               .........................................

/miejscowość, data/                                                                                                           /pieczęć i podpis 	upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)

UWAGA:

1. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty w których mowa w § 9 pkt 6 ppkt 2) SIWZ.

2. Jeżeli podmioty, na których potencjał powołuje się Wykonawca będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca przedkłada także dokumenty i oświadczenia dotyczące tych podmiotów  w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w§ 9 pkt 2 SIWZ.

Załącznik  do oferty

.........................................................

/pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/

................................................................................................................................

/Wykonawca(y) - nazwa firmy/

................................................................................................................................

/siedziba/

## Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
o nazwie: „Dokończenie budowy Centralnego Ośrodka Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu” ja niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

...........................................	........................................................................................

/miejscowość, data/                                          /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)/

## Załącznik do oferty

Nazwa wykonawcy(ów): ...........................................................................................................

Adres: .............................................................................................................................................

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zamówienie o nazwie: „Dokończenie budowy Centralnego Ośrodka Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu” oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy wymagane roboty budowlane, o których mowy w § 8 pkt 1.2 SIWZ :

| L.p. | Rodzaj zamówienia wraz z zakresem rzeczowym | Wartość robót | # Czas realizacji (data) |  | Nazwa zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # Rozpoczęcie | # Zakończenie |  |

...........................................................	........................................................................................

/miejscowość, data/                                 /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)

UWAGA:

1. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty w których mowa w § 9 pkt 6 ppkt 2) SIWZ.

2. Jeżeli podmioty, na których potencjał powołuje się Wykonawca będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca przedkłada także dokumenty i oświadczenia dotyczące tych podmiotów  w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w§ 9 pkt 2 SIWZ

Załącznik do oferty

.........................................................

/pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/

................................................................................................................................

/Wykonawca(y) - nazwa firmy/

................................................................................................................................

/siedziba/

## Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

## z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423)

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o nazwie: „Dokończenie budowy Centralnego Ośrodka Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu” ja niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że w stosunku do wykonawcy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu  niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.

...........................................................	........................................................................................

/miejscowość, data/                                 /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)/

## Załącznik do oferty

Wypełniają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(np. konsorcjum, spółka cywilna)

......................................., dnia .................2014 r.

# PEŁNOMOCNICTWO

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „.................................................................................................................................
......................................................................................................................................”, w którym WITD jest zamawiającym, my niżej podpisani:

1. .......................................................................................................................................

(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

2. .......................................................................................................................................
(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

działający w imieniu i na rzecz wykonawcy

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa, adres, REGON)

oraz

1. .......................................................................................................................................

(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

2. .......................................................................................................................................

(imię, nazwisko,, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

działający w imieniu i na rzecz wykonawcy

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa, adres, REGON)

wobec wspólnego ubiegania się o udzielenie w/w zamówienia upoważniamy Pana/Panią ............................................................ zam. w:  ........................................................................

(imię i nazwisko)

ul. ......................................................................., legitymującego(ą) się dowodem osobistym: seria i nr ........................... wydanym przez .......................................................

do reprezentowania w/w wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym m in. do podpisania oferty, załączników do oferty, do „poświadczenie za zgodność z oryginałem” kserokopii wymaganych dokumentów jak i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego *.

Adres do doręczeń korespondencji związanej z w/w postępowaniem: ...........................................................................................................................................

(dokładny adres z podaniem nr kodu pocztowego)

Wykonawca  .....................................................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

1. ......................................................			...................................................................

(imię i nazwisko)					 (podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

2. ......................................................		 .....................................................................

(imię i nazwisko)					 (podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

oraz

Wykonawca .....................................................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

1. ......................................................		 .........................................................

(imię i nazwisko)				 (podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

2. ......................................................		 .........................................................

(imię i nazwisko)				(podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

Podpis pełnomocnika ..............................................................

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik  do oferty

.........................................................

/pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/

................................................................................................................................

/Wykonawca(y) - nazwa firmy/

................................................................................................................................

/siedziba/

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

(UWAGA! Wykonawcy, którzy należą do grupy kapitałowej nie składają przedmiotowego oświadczenia)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o nazwie: „Dokończenie budowy Centralnego Ośrodka Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu”,

ja, niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

...........................................		.......................................................................................

/miejscowość, data/			pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)/

Załącznik do oferty

.........................................................

/pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/

................................................................................................................................

/Wykonawca(y) - nazwa firmy/

.............................................................................................................................

/siedziba/

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

(UWAGA! Wykonawcy, którzy nie należą do grupy kapitałowej nie składają przedmiotowego oświadczenia)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o nazwie: „Dokończenie budowy Centralnego Ośrodka Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu” ja, niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że wykonawca przynależy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) i w związku z powyższym przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

| Lp. | Członek grupy kapitałowej (nazwa, adres): |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

...........................................			........................................................................................

/miejscowość, data/				/pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)/

Załączniki do SIWZ - Projekt Umowy

UMOWA  NR ............. /2014

dalej „Umowa”

zawarta w dniu .............................. roku w Radomiu pomiędzy:

Skarbem Państwa – Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Radomiu, ul. Limanowskiego 29A,  26 - 600 Radom, NIP ……………………..

reprezentowanym przez

Jerzego Kacaka – Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

................................................................................................................................................................

z siedzibą w .......................... przy ul. .........................................., zarejestrowanym/ą/ w …………………………………………………………………………………………………………

NIP ............................................  REGON ................................

reprezentowanym przez:

..........................................................,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub odpowiednio „Stroną”.

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.„Dokończenie budowy Centralnego Ośrodka Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu”, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych    (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami),  Strony zawierają Umowę treści następującej:

§ 1

- Zamawiający oświadcza, że zawiera Umowę w związku z realizacją projektu pn. „Centralny Ośrodek Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego – Rewitalizacja Obiektów WITD w Radomiu” współfinasowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego 2007- 2013; Priorytet V „Wzmacnianie Roli Miast w Rozwoju Regionu”, Działanie 5.2 „Rewitalizacja Miast”, którego celem jest kompleksowe wykonanie obiektu pn. „ Centralny Ośrodek Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz, że w związku z wyborem oferty przetargowej Wykonawcy zleca Wykonawcy, na warunkach wynikających z Umowy, wykonanie wszelkich robót budowlanych , dostaw i usług, których realizacja jest konieczna  dla kompleksowego dokończenia budowy obiektu w zakresie i standardzie wynikającym z załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej oraz umożliwiającym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

- Wykonawca oświadcza, że wykona Umowę  zgodnie z treścią złożonej w przetargu oferty (dalej „Oferta”) w szczególności zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”) w tym w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej mając na uwadze potrzebę optymalnej realizacji celów i zadań wynikających z Umowy. Oferta oraz SIWZ wraz z  dokumentacją projektową (projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) stanowią integralną część Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę przy zachowaniu najwyższej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, rzetelnie, terminowo, według swej najlepszej wiedzy i umiejętności oraz mając na względzie ochronę interesów Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami organizacyjno – technicznymi i finansowymi oraz zespołem pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe, ważne przeszkolenie stanowiskowe i z zakresu BHP oraz uprawnienia wymagane przez odnośne aktualnie obowiązujące przepisy – gwarantującymi należyte wykonanie Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób zaangażowanych przez niego w realizację Umowy oraz gwarantuje, że wszyscy członkowie personelu Wykonawcy, realizujący w imieniu Wykonawcy Umowę, będą posiadać umiejętności i doświadczenie odpowiednie do zakresu czynności powierzanych tym osobom.

- Wykonawca oświadcza, że nie są mu znane żadne okoliczności uzasadniające rozpoczęcie jego likwidacji lub złożenie wniosku o upadłość, czy wszczęcie postępowania układowego z wierzycielami, ani też nie zachodzą inne okoliczności faktyczne, czy prawne które mogą uniemożliwić należyte wykonanie Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie w realizacji zadań o charakterystyce zbliżonej do zadania będącego przedmiotem Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu cel Umowy oraz, że przyjmuje do wiadomości, że zasadniczym i głównym zobowiązaniem Wykonawcy jest dokończenie realizacji obiektu  w standardzie umożliwiającym jego użytkowanie na cele opisane w Projekcie, oraz przekazanie tak wykonanego obiektu Zamawiającemu wraz z decyzją o pozwoleniu na jego użytkowanie.

- Wykonawca oświadcza, że ma świadomość odpowiedzialności za nie wywiązanie się z Umowy, w szczególności, że niewywiązanie się przez niego z zobowiązania, o którym mowa w ust. 8 stanowić będzie podstawę do zastosowania sankcji przewidzianych w Umowie.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się wnikliwie z SIWZ, w tym z dokumentacją projektową i, że zrzeka się niniejszym  prawa do późniejszego powoływania się na niezrozumienie lub niewiedzę w tym zakresie.

- Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa jest wystarczająca dla potrzeb wykonania Umowy i umożliwia mu należyte w tym terminowe wykonanie zobowiązania wynikającego z Umowy.

- Zamawiający oświadcza, że wykonanie Umowy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, oraz, że bezzwrotne przekazanie środków UE Zamawiającemu wymaga należytego, w tym terminowego wykonania Umowy i rozliczenia Projektu.

- Wykonawca oświadcza, że jest świadomy faktu  współfinansowania Umowy ze środków Unii Europejskiej, ryzyk wynikających z nienależytego, w tym nieterminowego wykonania Umowy jak również konsekwencji z tego tytułu dla Zamawiającego i w związku z tym zobowiązuje się niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych zapłacić  Zamawiającemu pełne odszkodowanie za szkodę jaką Zamawiający poniesie na skutek nienależytego, w tym nieterminowego wykonania Umowy przez Wykonawcę.

§ 2

- Wykonawca, działając na zlecenie Zamawiającego, zobowiązuje się kompleksowo wykonać zadanie w zakresie dokończenia budowy obiektu budowlanego pn. „Centralny Ośrodek Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości stanowiącej własność Zamawiającego zlokalizowanej w Radomiu przy ul. Limanowskiego 29A, o  powierzchni  0,45 ha, na działkach ewidencyjnych nr 1/8 (obręb IX, arkusz mapy 93), 1/4, 1/5, 1,6, 2/1, 2/2 i 3 (obręb IX, arkusz mapy 93), zgodnie ze złożoną Ofertą i SIWZ, w tym dokumentacją projektową (przedmiot Umowy).

- Obiekt, o którym mowa w ust. 1 ( „obiekt”), Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w standardzie i zakresie  wynikającym z dokumentacji projektowej wraz z pełnym zagospodarowaniem terenu umożliwiającym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na jego użytkowanie.

- W ramach kompleksowego wykonania zadania, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na użytkowanie wykonanego obiektu.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami dokumentacji projektowej przyjmuje się, iż obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie Umowy w sposób optymalny dla Zamawiającego, w najszerszym z możliwych zakresie, mając jednocześnie na uwadze, iż oczekiwanym przez Zamawiającego celem podejmowanych przez Wykonawcę czynności jest wykonanie obiektu w stopniu umożliwiającym Zamawiającemu użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem i według potrzeb przewidzianych w Projekcie.

- Wykonawca przy wykonaniu Umowy zobowiązany jest uzyskać wszelkie informacje, pozwolenia i uzgodnienia niezbędne dla należytego wykonania Umowy, w szczególności zobowiązany jest do wykonania wszelkich  prac  i obowiązków, między innymi związanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji odbiorowej oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokończenie budowy obiektu  z najwyższą starannością, w szczególności wykonać wszelkie roboty, usługi i dostawy objęte przedmiotem Umowy z zachowaniem wymaganej jakości, mając na uwadze zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązujące przepisy i  normy oraz w terminach wynikających z Umowy.

- W celu uniknięcia  wątpliwości Strony postanawiają, ze w zakresie zobowiązania Wykonawcy znajdują się wszelkie roboty, prace i działania, które wynikać będą z SIWZ w tym dokumentacji projektowej i zapisów Umowy, a także roboty, prace i działania, których potrzeba wykonania wynika z wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, Prawa budowlanego, standardów i technologii prowadzenia robót, odpowiednich przepisów i norm.

- W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 300,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, zobowiązany jest wykonać i przedłożyć Zamawiającemu:

- szczegółowy kosztorys, przy czym wartości podane w szczegółowym kosztorysie muszą być zgodne z wartościami poszczególnych elementów robót w „Zestawieniu Kosztów” stanowiącym załącznik do oferty, oraz

- harmonogram rzeczowo – finansowy, przy czym wartości elementów robót i terminy wykonania poszczególnych elementów robót powinny odpowiadać wartościom i terminom wskazanym przez Wykonawcę w załączonych do oferty: zestawieniu kosztów i harmonogramie rzeczowym. Harmonogram rzeczowo – finansowy należy wykonać wg wzoru stanowiącego załącznik do projektu Umowy załączonej do SIWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot Umowy w terminach wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego, o którym mowa w ust 8. W uzasadnionych przypadkach oraz w miarę postępu prac/robót Wykonawca może dokonać aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego. Każdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego wymaga akceptacji koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego (dalej „Koordynator”)  oraz osobistej akceptacji Zamawiającego, z tym, że aktualizacja harmonogramu rzeczowo- finansowego dokonana w tym trybie nie może mieć żadnego wpływu na zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy (8 miesięcy), zmianę terminu wykonania robót budowlanych (7 miesięcy od dnia zawarcia Umowy) ani na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w§10 ust. 1 Umowy.

§ 3

- Strony ustalają, że przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 8 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. W terminie tym Wykonawca zobowiązany jest zakończyć całkowicie realizację zamówienia i przekazać Zamawiającemu obiekt wraz z wymaganą dokumentacją odbiorową i pozwoleniem na jego użytkowanie.

- Za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, co jest równoznaczne z potwierdzeniem należytego wykonania przedmiotu Umowy.

- W ramach 8 miesięcy na wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać:

- całości robót budowlanych, usług i dostaw wynikających z SIWZ, w tym dokumentacji projektowej – w terminie 7 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Najpóźniej na koniec 7 miesiąca od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca obowiązany jest złożyć u Zamawiającego pisemnie zgłoszenie gotowości do odbioru przedmiotu Umowy przekazując jednocześnie pełną dokumentację odbiorową  wraz z decyzja o pozwoleniu na użytkowanie wykonanego obiektu. Pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru dla swej skuteczności musi zawierać adnotację Koordynatora o sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów odbiorowych oraz możliwości zgłoszenia  Zamawiającemu gotowości do odbioru.

- przygotować do przekazania i przekazać Zamawiającemu kompleksowo wykonany obiekt wraz pełną dokumentacja odbiorową w tym decyzją o pozwoleniu na jego użytkowanie – na te czynności przeznaczony jest ostatni tj. ósmy (8) miesiąc.

- Za termin wykonania robót podlegających odbiorowi częściowemu przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia przez Kierownika Budowy Koordynatorowi gotowości robót do odbioru częściowego.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane mając na uwadze fakt, iż roboty budowlane prowadzone będą na czynnym obiekcie. Wykonawca ma obowiązek tak organizować prace, aby nie zakłóciły normalnego funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu („WITD”). W związku z powyższym oraz faktem, iż obiekt którego budowa jest przedmiotem zamówienia składa się z budynku administracyjno - biurowego (obecnie użytkowany) budynku szkoleniowego (od frontu) i łącznika pomiędzy tymi budynkami, Wykonawca zobowiązany jest zorganizować prowadzenie robót w okresie 7 miesięcy od dnia zawarcia Umowy w dwóch zasadniczych etapach:

I etap – kompleksowe wykonanie robót, dostaw i usług w budynku szkoleniowym i łączniku zakończone uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku szkoleniowego i łącznika;

II etap - kompleksowe wykonanie robót, dostaw i usług w budynku administracyjno - biurowym zakończone uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie  tego budynku;

- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić fakt, iż roboty w ramach II etapu będzie mógł rozpocząć dopiero po przeniesieniu się Zamawiającego do oddanego do użytkowania budynku szkoleniowego. Zamawiający zakłada, że przeprowadzka do budynku  szkoleniowego nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od dnia uzyskania zgody na jego użytkowanie.

- Zamawiający dopuszcza – na uzasadniony wniosek Wykonawcy- rozpoczęcie i prowadzenie robót w budynku administracyjno – biurowym, równolegle z robotami prowadzonymi w budynku szkoleniowym, o ile prowadzenie tych robót nie będzie utrudniać  normalnej pracy WITD i nie będzie kolidować z przepisami prawa pracy w tym przepisami  bhp, a inspektor nadzoru inwestorskiego nie zgłosi w przedmiocie sprzeciwu (uzasadnionego).

§ 4

- Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity:  Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami).

§ 5

Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy, w formie narad, o których mowa w §6  oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczanej lub przesyłanej Zamawiającemu i Wykonawcy za pokwitowaniem.

§ 6

- Ustala się, że w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest organizować narady. Narady organizacyjne odbywać się muszą na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego, z częstotliwością nie mniejsza niż jeden raz na dwa tygodnie. Z każdej narady Koordynator zobowiązany jest sporządzić protokół i przekazać jego kopię w terminie 3 dni Zamawiającemu.

- W naradach organizacyjnych obowiązani są uczestniczyć: przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego, kierownik budowy, kierownicy aktualnie wykonywanych robót, Koordynator, inspektorzy nadzoru  w zakresie aktualnie wykonywanych robót. Ponadto w naradach mają prawo uczestniczyć inne osoby na zaproszenie Zamawiającego w tym  projektant – autor dokumentacji projektowej.  Celem narad organizacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania robót. Szczegółowe terminy narad organizacyjnych ustalał będzie przedstawiciel Wykonawcy w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.

- Narady będą prowadzone i protokołowane przez Koordynatora lub w przypadku  nieobecności Koordynatora przez osobę wyznaczoną przez niego. Protokoły z narad organizacyjnych przechowywać będzie Koordynator, który na wniosek kierownika budowy zobowiązany jest udostępnić protokół celem zapoznania się lub wykonania kserokopii.

§ 7

Na wniosek Wykonawcy w trakcie prowadzenia robót, za zgodą Zamawiającego mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Zmiany dopuszcza się tylko w przypadku gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne, nowocześniejsze lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia dokumentację zamienną zawierającą opis proponowanych zmian (wraz z rysunkami jeżeli konieczne). Dokumentacja zamienna wymaga akceptacji ze strony projektanta - autora dokumentacji projektowej, pozytywnej opinii Koordynatora i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Zmiany w tym zakresie nie mogą wpływać na podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu Umowy, nie mogą powodować wydłużenia terminu zakończenia robót budowlanych oraz wpływać na okres udzielonej gwarancji jakości.

§ 8

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku w przedmiocie przez Wykonawcę - terenu budowy i w związku z tym przekazanie dziennika budowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- zapewnienie nadzoru autorskiego ze strony autora dokumentacji projektowej,

- odbiór wykonanych prac i robót oraz zapłata za wykonane i odebrane prace/roboty  na warunkach określonych w Umowie.

§ 9

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, wymogami sztuki budowlanej i odpowiednimi przepisami prawa,

- wykonanie poszczególnych etapów robót budowlanych w terminach wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego,

- oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót,

- zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy materiałów przed kradzieżą, uszkodzeniem i zniszczeniem,

- stała współpraca z Zamawiającym i Koordynatorem w zakresie realizacji przedmiotu umowy, w tym uzgadnianie elementów wykończeniowych, kolorystyki, szczegółów wyposażenia,

- zawiadamianie Koordynatora o fakcie wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie,

- przestrzeganie przepisów B.H.P. i  p.poż., zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

- zabezpieczenie maszyn i urządzeń oraz dostaw materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy,

- usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady,

- dopełnienie wszystkich obowiązków związanych z odbiorami w tym z  końcowym odbiorem przedmiotu Umowy,

- naprawienie na własny koszt szkód i zniszczeń wyrządzonych osobom trzecim w wyniku prowadzonych robót, usług i dostaw,

- zabezpieczenie we własnym zakresie dostaw wody, gazu i energii elektrycznej na potrzeby wykonania przedmiotu Umowy,

- czyszczenie dróg dojazdowych do terenu budowy z wszelkich nieczystości pochodzących z placu budowy a naniesionych przez sprzęt Wykonawcy. Koła samochodów, sprzętu ciężkiego itp. powinny być czyste przy wyjeździe z terenu budowy. Wszelkie ewentualne zabrudzenia i zniszczenia dróg dojazdowych na teren budowy, dróg dojazdowych zlokalizowanych w obrębie terenu budowy, dróg okalających osiedli mieszkaniowych oraz innych dróg po których porusza się sprzęt wykonawcy w związku z realizacją niniejszej Umowy spowodowane przez ten sprzęt muszą być przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte. W przypadku nie wykonywania ww. obowiązków Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 1000 złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia tego obowiązku,

- zabezpieczenie dróg prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym przez działalność własną lub podwykonawcy. Działalność wykonawcy lub podwykonawcy związana z wykonywanymi robotami, a w szczególności z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu nie może naruszać konstrukcji budynków, budowli i innych obiektów zlokalizowanych przy trasach przejazdu oraz przepisów o ochronie środowiska,

- zapewnienie geodezyjnej i geologicznej obsługi budowy w tym geodezyjne wytyczenie obiektu i wykonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych,

- posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z robotami, których dotyczy niniejsza Umowa i odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,

- odprowadzanie wody i ścieków z terenu budowy. Koszty poniesione z tego tytułu obciążają Wykonawcę,

- uzyskanie wymaganych zgód, pozwoleń i uzgodnień  niezbędnych do prowadzenia robót, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu,

- wykonanie uzgodnienie i wdrożenie projektów tymczasowej organizacji ruchu niezbędnych do prowadzenia robót,

- likwidacja zorganizowanego zaplecza budowy w terminie i zakresie uzgodnionym z Koordynatorem, z tym iż likwidacja zaplecza powinna zakończyć się najpóźniej z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego,

- przeszkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego osób w zakresie użytkowania , obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń (np. klimatyzatorów). Szkolenia należy przeprowadzić w terminie i w sposób uzgodniony z Zamawiającym.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

- uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie prowadzenia robót,

- uszkodzenia i zniszczenia spowodowane na terenie sąsiadującym z terenem budowy przekazanym Wykonawcy,

- szkody powstałe w wyniku wykonywania robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami umowy.

- Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy Wykonawca usuwa na własny koszt i ryzyko.

§ 10

- Za kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie ryczałtowe brutto wraz z podatkiem VAT w wysokości ................................. złotych (słownie: ................................................................................... .........................), w tym kwota netto wynosi ........................................ złotych (słownie: ............................................................................................................................). Wynagrodzenie Wykonawcy jest równe wartości Umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy opisanego w SIWZ nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 skalkulował z uwzględnieniem wszystkich elementów cenotwórczych niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu Umowy oraz , że wynagrodzenie to uwzględnia wszystkie ryzyka obciążające Wykonawcę przy realizacji Umowy, w szczególności  ryzyko wykonania zadania w standardzie zapewniającym trwałość i jakość obiektu oraz 5 letnią gwarancję jakości, ryzyko uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

- Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1  uwzględnia wszystkie koszty wykonania zadania, w tym między innymi koszty:

- wykonania robót, dostaw i usług niezbędnych dla należytego dokończenia wykonania obiektu,

- wykonania i utrzymania robót tymczasowych,

- uzyskanie wymaganych Umową oraz przepisami prawa pozwoleń, uzgodnień i decyzji,

- zużycia mediów ( wody, gazu, energii cieplnej i elektrycznej),

- wywozu i utylizacji odpadów,

- uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub rozszerzenia zakresu wynikającego  z przedmiotu Umowy z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej Umowie.

- W przypadku zlecenia zamówienia dodatkowego, wartość zamówienia ustalona zostanie w oparciu o stawki przyjęte przez Wykonawcę w kosztorysie wykonawczym, o którym mowa w § 2 ust. 8 pkt 1 Umowy,  a w przypadku braku takiej możliwości w oparciu o ceny materiałów i sprzętu nie wyższe jednak niż średnie ceny kwartalne publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający kwartał, w którym dokonano zamówienia, przy uwzględnieniu stawek: roboczogodziny, kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku  takich samych jak w kosztorysie.

- W przypadku ograniczenia zakresu robót obniżenie ustalonego wynagrodzenia nastąpi w oparciu o  kosztorys szczegółowy, o którym mowa w § 2 ust. 8 pkt 1 Umowy.

- Zapłata za wykonane roboty/usługi odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w § 14 niniejszej Umowy.

§ 11

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy.

- Przedstawicielem Zamawiającego dla potrzeb realizacji Umowy jest Koordynator (kierownik zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego), z tym że odbiór końcowy przedmiotu Umowy, zmiany Umowy, zmiany sposobu wykonania Umowy lub inne istotne dla realizacji Umowy sprawy wymagają również osobistego udziału i stanowiska Zamawiającego. Zamawiający uprawniony jest w każdym czasie wyznaczyć innego (zmienić lub wyznaczyć dodatkowego) swojego przedstawiciela dla potrzeb realizacji Umowy.

- Strony dopuszczają możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części robót, usług lub dostaw będących przedmiotem Umowy podwykonawcom, o ile zlecenie  nastąpi  na warunkach opisanych w § 19. Za działania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą niezbędna jest zgoda Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu projektów umów z podwykonawcami wraz z pełną dokumentacją dotyczącą robót stanowiących przedmiot projektów  tych umów.

- Do przedkładanych projektów umów o podwykonawstwo Zamawiający w terminie 7 dni od daty ich otrzymania ma prawo złożyć sprzeciw lub zastrzeżenia.

- Wykonawca zamierzający powierzyć wykonanie robót podwykonawcy zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą po naniesieniu zmian wynikających ze zgłoszonego sprzeciwu lub zastrzeżeń.

- Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

- Zmiana podwykonawcy, każdorazowo wymaga od Wykonawcy rozliczenia wykonanych robót z dotychczasowym podwykonawcą.

§ 12

Nadzór nad wykonaniem i kontrola  jakości

- W celu kontroli postępu i jakości robót, dostaw i usług Zamawiający powoła zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego i wyznacza koordynatora tego zespołu, który działać będzie jako upoważniony przedstawiciel Zamawiającego we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem Umowy, chyba, że z treści Umowy wynika zastrzeżenie kompetencji (uprawnień) do osobistej decyzji Zamawiającego (np. zmiana Umowy, odbiór końcowy, zapłata wynagrodzenia). W ramach zadań zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego działając pod przewodnictwem koordynatora kontroluje i nadzoruje wykonanie zadania przez Wykonawcę, w szczególności inspektorzy nadzoru inwestorskiego zobowiązani są realizować zadania  przewidziane dla inspektora nadzoru inwestorskiego przepisami prawa, w tym przepisami  Prawa budowlanego.

- O fakcie realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową Koordynator powiadomi każdorazowo Zamawiającego oraz w przypadku wystąpienia uzasadnionych przesłanek przedstawi Zamawiającemu wniosek o odstąpienie od Umowy z tego tytułu.

- Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do dziennika budowy wykonania robót zanikających lub robót ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie nastąpi nie później niż w ciągu trzech dni od daty dokonania wpisu przez Wykonawcę.

- O wykrytych wadach w wykonanych robotach inspektor nadzoru inwestorskiego zawiadamiać będzie niezwłocznie Wykonawcę. Fakt ten nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wad ujawnionych w późniejszym terminie.

- Wykryte wady winny być usunięte przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wady ujawnione we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte niezwłocznie.

- Każdorazowe usunięcie wad i usterek wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie uzgodnionym przez inspektora nadzoru inwestorskiego wówczas Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie z pięciodniowym wyprzedzeniem.

- Wszystkie materiały oraz jakość robót winny być dostosowane do wymagań wynikających    z  dokumentacji   projektowej   oraz  odpowiadać  obowiązującym  normom   i przepisom. Dopuszcza się poddanie ich testom na placu budowy lub w miejscu wyprodukowania, jakich będzie wymagał inspektor nadzoru inwestorskiego. Wszelkie próbki, atesty itp. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do sprawdzenia (zbadania) na własny koszt.

§ 13

Zasady i terminy dokonywania odbiorów (odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór ostateczny).

- Z zastrzeżeniem zdania drugiego i trzeciego, każdorazowy odbiór wykonanych robót, usług lub dostaw bądź częściowy bądź końcowy dokumentowany jest stosownym protokołem. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany jest wpisem do dziennika budowy przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy (kierownika budowy). Zgłoszenie do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu (oraz robót w toku) jest dokonywane przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

- Odbiór częściowy  polega na sprawdzeniu i ocenie jakości i ilości robót, usług lub dostaw objętych tym odbiorem. Odbioru dokonuje Koordynator nie częściej niż raz na miesiąc. Odbioru częściowego potwierdzającego wykonanie elementu robót lub samoistnej części elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń. O wykonaniu elementów robót podlegających odbiorowi częściowemu, Wykonawca zawiadamia Koordynatora. Wraz z zawiadomieniem Wykonawca przekazuje wykaz wykonanych robót w zakresie wynikającym z harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz kosztorysu wykonawczego.  Koordynator wyznacza datę dokonania odbioru częściowego nie później niż 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zakończeniu elementu robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki Koordynator odmawia dokonania odbioru do czasu ich usunięcia. Dokonanie odbioru częściowego robót nie zwalnia Wykonawcy z usuwania wad stwierdzonych w tym elemencie po dokonaniu odbioru częściowego oraz w trakcie odbioru końcowego, odbioru po okresie rękojmi i odbioru ostatecznego oraz w okresie rękojmi i gwarancji. Protokół odbioru częściowego sporządza Wykonawca na wzorze dostarczonym przez Koordynatora.

- Odbiór końcowy robót dotyczy odbioru wykonania całego przedmiotu umowy (zgodnie z Umową procedura odbioru końcowego powinna odbyć się w 8 miesiącu od dnia zawarcia Umowy) i podlega następującej procedurze:

- Minimum 3 dni przed planowanym terminem wykonania zakończenia całości robót dostaw i usług objętych przedmiotem Umowy kierownik budowy zgłasza Koordynatorowi, gotowość do odbioru przedkładając jednocześnie do zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w skład których wchodzą m.in: dziennik budowy, inwentaryzacje powykonawcze, dokumentacja powykonawcza z naniesieniem na planach sytuacyjnych dokonanych w trakcie realizacji zmian, protokoły z badań instalacji, certyfikaty lub deklaracje zgodności na zgodność z PN lub aprobatą techniczną dla wszystkich wyrobów zabudowanych oraz decyzja/e o pozwoleniu na użytkowanie wykonanego obiektu (dotyczy wszystkich budynków).

- W przypadku ustalenia faktycznego zakończenia robót, dostaw i usług Koordynator w terminie max. 3 dni dokonuje sprawdzenia dokumentów odbiorowych. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidłowości dokumentów odbiorowych Koordynator pisemnie potwierdza Wykonawcy możliwość zgłoszenia do Zamawiającego gotowości do odbioru przedmiotu Umowy oraz przekazania pełnej dokumentacji odbiorowej. W przypadku ustalenia przez Koordynatora, że zadanie nie zostało ukończone lub dokumenty odbiorowe są wadliwe lub niekompletne ( np. brak decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku administracyjno - biurowego) Koordynator wskazując przyczyny odmawia potwierdzenia gotowości do odbioru.

- Rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu Umowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia złożenia u Zamawiającego (w siedzibie) przez Wykonawcę pisemnego  zgłoszenia gotowości do odbioru. Pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru dla swej skuteczności musi zawierać adnotację Koordynatora o sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów odbiorowych oraz możliwości zgłoszenia  Zamawiającemu gotowości do odbioru.

- Ustanowiona przez Zamawiającego komisja odbiorowa, przeprowadza odbiór przedmiotu Umowy, w szczególności sprawdza zgodność zakresu wykonanych robót z warunkami umowy, terminowość i jakość wykonanych robót. Jeżeli przedmiot umowy został wykonany bez wad lub usterek komisja odbiorowa spisuje niezwłocznie protokół końcowego odbioru robót. W protokole końcowego odbioru robót zamieszcza się również informację o dotrzymaniu lub przekroczeniu termin wykonania przedmiotu Umowy.

- Jeżeli Zamawiający (komisja odbiorowa) podczas dokonywania odbioru końcowego robót stwierdzi, że przedmiot Umowy (obiekt) zawiera wady lub usterki, które ujawniły się po stwierdzeniu przez Koordynatora gotowości do odbioru, wstrzyma się z odbiorem robót do czasu usunięcia stwierdzonych wad i usterek wyznaczając jednocześnie Wykonawcy termin na usunięcie wad  i usterek. Niedotrzymanie (opóźnienie) przez Wykonawcę wyznaczonego terminu skutkować będzie  naliczeniem kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 10 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- W przypadku, o którym mowa w ust 4 odbiór końcowy robót zakończy się spisaniem protokołu końcowego odbioru robót w dniu następującym po zakończeniu usuwania wad i usterek. Zakończenie usuwania wad i usterek potwierdzone pisemnie przez Koordynatora Wykonawca zobowiązany jest zgłosi niezwłocznie Zamawiającemu w formie pisemnej.

§ 14

- Podstawą do zapłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy są faktury wystawione przez Wykonawcę w terminie max 7 dni od dnia odbioru (częściowego, końcowego).

- Zasady rozliczenia za wykonane roboty, dostawy i usługi  związane z wykonaniem przedmiotu Umowy są następujące:

1) fakturowanie częściowe ( nie częściej niż raz w  na miesiąc): za wykonany i odebrany przez Koordynatora zakres robót/usług według procentowego zaawansowania wykonanych usług/robót do kwoty nie wyższej niż 80 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust 1 Umowy, z tym, że łączna kwota faktur częściowych wystawionych do zapłaty w danym miesiącu nie może przekroczyć kwot wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego,

2) faktura końcowa: Wykonawca wystawia fakturę końcową po dokonaniu odbioru całości przedmiotu Umowy (protokołem końcowego odbioru).

- Przyjęty termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT (pod względem formalnym i merytorycznym), potwierdzonej przez Koordynatora na podstawie protokołu odbioru częściowego lub protokołu odbioru końcowego. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.

- W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości.

- Do faktur Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie podwykonawcy, o którym mowa jest w § 19 Umowy, że otrzymał całość wynagrodzenia należnego od Wykonawcy za wykonanie prac w charakterze podwykonawcy przy realizacji zadania.

§ 15

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku przekroczenia terminu na wykonanie robót (7 miesięcy od dnia zawarcia Umowy) w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- W przypadku wystąpienia w wykonanych robotach wad nie dających się usunąć, a umożliwiających eksploatację wykonanego obiektu Zamawiający pomniejszy należne Wykonawcy wynagrodzenie o kwotę w wysokości trzykrotnej wartości wady. Wartość wady oszacowana zostanie przez strony, a w przypadku sporu przez rzeczoznawcę budowlanego. Koszt ekspertyzy obciąża Wykonawcę.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia się w realizacji robót przewidzianych w harmonogramie rzeczowo – finansowym w wysokości 20.000,00 złotych za każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia, chyba że opóźnienie wynika z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę i nie wpływa na termin wykonania całości robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy, a ponadto Wykonawca złoży w terminie 3 dni od końca miesiąca, w stosunku do którego nastąpiło opóźnienie, uzasadniony zaakceptowany przez Koordynatora wniosek o aktualizację harmonogramu rzeczowo – finansowego.

- Odstąpienie od Umowy lub pozostałej do wykonania części Umowy przez Wykonawcę  lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy stanowi podstawę dla Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kwot z tytułu kar umownych z kwotą należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Jeżeli kwota kar umownych  nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 16

- Zamawiający może odstąpić od Umowy lub pozostałej do wykonania części Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami  Kodeksu cywilnego, a ponadto jeżeli Wykonawca narusza w sposób podstawowy postanowienia Umowy.

- Do podstawowych naruszeń Umowy, zalicza się w szczególności następujące przypadki:

a) Wykonawca bez zgody Zamawiającego wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 15 dni,

b) Wykonawca popadł w stan likwidacji lub w stan upadłości,

c) Wykonawca nie stawił się na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

d) co najmniej dwukrotnie naliczono kary umowne za nienależyte wykonanie Umowy,

e) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami, w szczególności, gdy niezgodnie z warunkami umowy zleca wykonanie części lub całości robót podwykonawcy (np. gdy zleca wykonanie robót podwykonawcy bez zgody Zamawiającego).

f) Wykonawca opóźnia się dłużej niż 10 dni w przedłożeniu Zamawiającemu kompletnego i właściwie sporządzonego  harmonogramu rzeczowo – finansowego lub/i szczegółowego kosztorysu, o których mowa w § 2 ust 8 Umowy,

g) Wykonawca pozostaje w zwłoce powyżej 20 dni w wykonaniu poszczególnych zadań.

3.W przypadku odstąpienia od Umowy lub pozostałej do wykonania jej części przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji zadania w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez Koordynatora lub innego upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego stanowi podstawę rozliczenia między Stronami.

5. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy lub jej części ponosi Strona, której działanie lub zaniechanie było przyczyną odstąpienia.

§ 17

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

      - Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości - 5 % wartości Umowy (wg § 10 ust. 1), tj. w wysokości ................................. złotych (słownie: ............................ ......................... ............................................... złotych).

      - Całość zabezpieczenia tj. ........................ złotych została wniesiona przez Wykonawcę przed podpisaniem Umowy w formie ........................................................Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

2¹. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w trybie określonym w art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany treści Umowy.

      - Zwrot wniesionego zabezpieczenia:

1) 70 % wartości zabezpieczenia, tj. kwota ........................................... złotych, gwarantująca należyte wykonanie przedmiotu Umowy, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po zakończeniu odbioru końcowego robót i stwierdzeniu przez Zamawiającego wykonanie ich w sposób należyty, bez jakichkolwiek wad i usterek, które stanowiłyby podstawę roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy.

2) 30 % wartości zabezpieczenia tj. kwota ................................... złotych zabezpieczająca roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady zwrócona zostanie nie później niż wciągu 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

      - Jeżeli Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie niepieniężnej, a nie wniósł najpóźniej do upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady (kwota, o której mowa w ust. 3 pkt 2) Zamawiający dokona na poczet niniejszego zabezpieczenia potrącenia wymaganej kwoty pieniężnej z kwoty wynagrodzenia wynikającej z przedłożonej przez Wykonawcę faktury końcowej.

      - W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu Umowy oraz uchylania się Wykonawcy od zadośćuczynienia tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wraz z powstałymi odsetkami zostanie, w części koniecznej, przeznaczona zgodnie z Umową do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub udzielonej gwarancji jakości.

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§ 18

- Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy jakościowo dobrze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną, bez wad, które pomniejszą wartość robót, dostaw czy usług lub uczynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

- Wykonawca podpisując protokół odbioru końcowego udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy, na okres 5 lat.  Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego.

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wynikająca z Kodeksu Cywilnego zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji jakości. Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości i wygasa wraz z upływem okresu gwarancji jakości. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady lub/i gwarancji jakości mogą być dochodzone także po upływie terminu udzielonej gwarancji jakości jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w okresie objętym gwarancją jakości.

- W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady przeglądy gwarancyjne będą się odbywały w następujących terminach:

- na każde żądanie Zamawiającego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek,

- na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji jakości,

- na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

W każdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglądów ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 2 dni) do usunięcia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiającego wad i usterek. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.

- W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może:

1) usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia, lub

2)  naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 500,00 złotych brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub/i usterek.

- W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu, lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań), oraz roszczenia osób trzecich w przypadku gdy będą one wynikać z wad przedmiotu Umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu przedmiotu Umowy na wolny od wad jeżeli ilość wad zgłoszonych w okresie gwarancyjnym przekroczy trzy i wystąpi kolejna wada danego elementu.

- Zamontowane przez Wykonawcę urządzenia objęte są gwarancją jakości udzieloną przez Wykonawcę na warunkach jak dla całego przedmiotu Umowy, niezależnie od gwarancji udzielanej przez ich producenta.

- W trakcie trwania gwarancji wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia corocznych bezpłatnych przeglądów, regulacji i konserwacji zamontowanych urządzeń w tym okien, drzwi, klimatyzatorów.

§ 19

- W przypadku powierzenia części robót (prac) podwykonawcom, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich należyte wykonanie oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawców. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Za wykonanie tej części robót Wykonawca odpowiedzialny jest za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców i ich pracowników, a także dalszych podwykonawców jak za działania własne.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie  realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania w/w projektu, może zgłosić do niego pisemne zastrzeżenia, w przypadku niespełnienia wymagań określonych w SIWZ, tj. n/w wymagań:

- wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie płatne w terminie maks. 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zlecającemu dane prace faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconych prac,

- wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za zrealizowany zakres prac nie powinno być wyższe niż wynagrodzenie należne Wykonawcy za przedmiotowy zakres prac. Materiałem pomocniczym stosowanym w celu weryfikacji w/w wymogu, może być harmonogram rzeczowo – finansowy lub kosztorys składany przez Wykonawcę na zasadach określonych w niniejszej  Umowie,

- kary umowne w umowie dot. podwykonawstwa (bądź dalszego podwykonawstwa) nie mogą być wyższe niż te zawarte w Umowie zawartej z generalnym Wykonawcą,

- przedmiot umowy dot. podwykonawstwa bądź dalszego podwykonawstwa będzie tożsamy z przedmiotem niniejszej Umowy – w celu weryfikacji w/w wymogu przedmiot umowy dot. podwykonawstwa bądź dalszego podwykonawstwa  powinien być opisany poprzez odniesienie do dokumentacji projektowej na podstawie której realizowana jest Umowa,

- umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie będzie zawierała dłuższego terminu realizacji  niż ta którą Zamawiający zawarł z Wykonawcą, a termin umowy dot. podwykonawstwa nie może zagrażać dotrzymaniu terminu dot. wykonania całego przedmiotu Umowy,

- w przypadku gdy zakres robot realizowanych w ramach umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo dotyczy prac, w odniesieniu do których przepisy prawne wymagają posiadania odpowiednich uprawnień, z umowy o podwykonawstwo (bądź dalsze podwykonawstwo) musi wynikać, iż podmiot realizujący te prace, czyni zadość w/w wymaganiom (np. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi odpowiednie uprawnienia itp.).

g) umowa o podwykonawstwo bądź dalsze podwykonawstwo musi zawierać zapis dot. braku możliwości:

- dokonania cesji wierzytelności bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiającego,

- dokonania zlecenia dalszego podwykonawstwa bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie maksymalnie 7 dni od jego otrzymania, uważa się za akceptację projektu w/w umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie maksymalnie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający w terminie 7 dni od jej otrzymania może zgłosić pisemny sprzeciw do jej treści w przypadku niespełnienia wymagań określonych w SIWZ, tj. w sytuacjach określonych w ust. 2.

- Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane   w terminie do 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. Zastrzeżenia i sprzeciwy zgłaszane przez Zamawiającego, uznaje się za skutecznie dostarczone także w przypadku gdy w wymaganym terminie zostaną przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej (e-mail) lub faksowej.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi służące realizacji robót budowlanych, w terminie maksymalnie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zwolnienie z obowiązku przedłożenia kopii w/w umowy dotyczy jedynie sytuacji w której łącznie zachodzą  n/w przesłanki: wartość (kwota) danej umowy jest mniejsza niż 0,5% wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz wartość (kwota) danej umowy nie przekracza 50.000 złotych.

- W przypadku przedłożonych umów dot. podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa o którym mowa w ust. 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo stosuje się odpowiednio zapisy ust. 2-7.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zlecającego dane prace.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie:

- należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z  oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,

- należnego wynagrodzenia, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w  terminie do 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia takich uwag w wyznaczonym terminie, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

13. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.

14. W przypadku płatności częściowych, warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji niniejszego zamówienia (podwykonawcom i dalszym podwykonawcom którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi).

141. Zapłata należności na rzecz wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców musi zostać dokonana do dnia złożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu faktury końcowej (dot. każdego z zadań). Do faktury końcowej dot. każdego z zadań Wykonawca zobowiązany jest dołączyć pisemne dowody dot. zapłaty w/w należności.

15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 14 i 141, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do momentu przedstawienia w/w wymaganych dowodów.

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,  Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana podwykonawców, współpracujących przy realizacji zamówienia nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

17. Umowa o podwykonawstwo powinna być dokonana (w przypadkach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego pod rygorem nieważności) w formie pisemnej– należy przez to rozumieć umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

18.  Kary umowne związane z podwykonawstwem:

- za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,2 %  nieuregulowanego wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za:

- nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo bądź dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, oraz

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo bądź dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany,

Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości  0,5%  wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 10 ust. 1, za każdy nieprzedstawiony projekt, oraz każdą nieprzedstawioną kopię wymaganej umowy,

- za opóźnienie w złożeniu wymaganych kopii umów, tj. za uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b ust. 5 i 8 ustawy Pzp (dot. sytuacji określonych w ust. 4 i 6) Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w związku z realizacją danej umowy dot. podwykonawstwa, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do w/w wymaganych terminów,

- za brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo bądź dalsze podwykonawstwo w zakresie  terminu zapłaty, w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki  liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego.

19. Uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b ust. 5 i 8 ustawy p.z.p. (dot. Sytuacji określonych w ust. 4 i 6) daje Zamawiającemu możliwość uchylenia się od obowiązku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, niezależnie od ewentualnego późniejszego uzupełnienia wymaganych dokumentów.

§ 20

Pod rygorem nieważności wszelkie zmiany Umowy dokonywane są na piśmie w formie aneksu do Umowy. Zmiana nie może naruszać treści przepisu art. 144 p.z.p.

§ 21

Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej Umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy – Prawo budowlane oraz innych przepisów prawnych właściwych w przedmiocie niniejszej umowy.

§ 23

Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 24

Jeżeli jakieś postanowienia Umowy są lub staną się nieważne, lub wzajemnie sprzeczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych i sprzecznych postanowień obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która – jeżeli będzie to tylko prawnie dopuszczalne – w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co Strony ustaliły, lub temu co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienia.

§ 25

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egz. dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                  ZAMAWIAJĄCY

Załącznik do projektu umowy – Harmonogram rzeczowo finansowy

UWAGA!

Ten harmonogram nie stanowi załącznika do oferty.

Harmonogram podlega wypełnieniu jedynie przez Wykonawcę, z którym Zamawiający podpisze Umowę.

| HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY WYKONANIA ZAMÓWIENIA Dotyczy zamówienia pn. „Dokończenie budowy Centralnego Ośrodka Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | RODZAJE I ELEMENTY PRAC/ ROBÓT | Wartości brutto poszczególnych rodzajów i elementów usług/robót/dostaw w całości (7 miesięcy) jak również w rozbiciu na poszczególne okresy ( miesięczne) z tytułu założonego harmonogramu rzeczowego wykonania poszczególnych rodzajów i elementów robót. Wartości powinny wynikać z wartości robót obliczonych przez Wykonawcę w załączonym do oferty Zestawieniu kosztów, a ich suma wraz podatkiem VAT nie może przekroczyć ceny ofertowej brutto. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 miesięcy (łącznie) | Miesiąc 1 | Miesiąc 2 | Miesiąc 3 | Miesiąc 4 | Miesiąc 5 | Miesiąc 6 | Miesiąc 7 | Miesiąc 8 |
| 1 | Roboty konstrukcyjne (ogólnobudowlane) |  |  |  |  |  |  |  |  | Procedura odbiorowa |
| 2 | Instalacje sanitarne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Instalacje elektryczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Roboty wykończeniowe wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Roboty wykończeniowe zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ewentualne inne prace/roboty nie ujęte w dokumentacji przetargowej (w SIWZ) a konieczne do wykonania w ramach kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie opłaty, jakie Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zamówienia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (suma wartości pozycji 1-6) | (100%) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga!

- Należy podać wartości brutto robót/usług/dostaw, które Wykonawca we wskazanych okresach zobowiązany jest wykonać oraz zgłosić do odbioru i zapłaty.

……………………….., dnia ………………. 2014 r.		.……………………………...

Podpis upełnomocnionego                                                                                                                                     Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik do oferty – Formularz Zestawienia kosztów

| FORMULARZ ZESTAWIENIA KOSZTÓW Dotyczy zamówienia pn. .„Dokończenie budowy Centralnego Ośrodka Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu”” |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | RODZAJE I ELEMENTY PRAC/ ROBÓT | Wartości brutto poszczególnych rodzajów i elementów usług/robót w całości wraz podatkiem VAT |
| 1. | Budynek istniejący |  |
| 1.1 | Roboty budowlane stanu surowego |  |
| 1.2 | Łącznik z windą |  |
| 1.3 | Instalacje elektryczne |  |
| 1.4 | Instalacje sanitarne |  |
| 1.5 | Roboty wykończeniowe wewnętrzne |  |
| 1.6 | Roboty wykończeniowe zewnętrzne |  |
| 1.7 | Ewentualne inne prace/roboty nie ujęte w dokumentacji przetargowej (w SIWZ) a konieczne do wykonania w ramach kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie opłaty, jakie Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zamówienia. |  |
| 2. | Budynek nowy |  |
| 2.1 | Roboty budowlane stanu surowego |  |
| 2.2 | Łącznik z windą |  |
| 2.3 | Instalacje elektryczne |  |
| 2.4 | Instalacje sanitarne |  |
| 2.5 | Roboty wykończeniowe wewnętrzne |  |
| 2.6 | Roboty wykończeniowe zewnętrzne |  |
| 2.7 | Ewentualne inne prace/roboty nie ujęte w dokumentacji przetargowej (w SIWZ) a konieczne do wykonania w ramach kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie opłaty, jakie Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zamówienia. |  |
| 7. | RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (suma wartości pozycji 1.1-2.7) |  |

……………………….., dnia ………………. 2014 r.		.……………………………...

Podpis upełnomocnionego                                                                                                                                     Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik do oferty – Harmonogram rzeczowy

| HARMONOGRAM RZECZOWY WYKONANIA ZAMÓWIENIA Dotyczy zamówienia pn. „Dokończenie budowy Centralnego Ośrodka Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu”” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | RODZAJE I ELEMENTY PRAC/ ROBÓT | CZASOKRES REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW USŁUG/ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Miesiąc 1 | Miesiąc 2 | Miesiąc 3 | Miesiąc 4 | Miesiąc 5 | Miesiąc 6 | Miesiąc 7 | Miesiąc 8 |
| - Budynek istniejący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1 | Roboty budowlane stanu surowego |  |  |  |  |  |  |  | Procedura odbiorowa |
| I.2 | Łącznik z windą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.3 | Instalacje elektryczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.4 | Instalacje sanitarne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.5 | Roboty wykończeniowe wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.6 | Roboty wykończeniowe zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.7 | Ewentualne inne prace/roboty nie ujęte w dokumentacji przetargowej (w SIWZ) a konieczne do wykonania w ramach kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie opłaty, jakie Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zamówienia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Budynek nowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1. | Roboty budowlane stanu surowego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.2. | Łącznik z windą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.3. | Instalacje elektryczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.4. | Instalacje sanitarne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.5. | Roboty wykończeniowe wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.6. | Roboty wykończeniowe zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.7 | Ewentualne inne prace/roboty nie ujęte w dokumentacji przetargowej (w SIWZ) a konieczne do wykonania w ramach kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie opłaty, jakie Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zamówienia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA!

Czasokres realizacji należy wypełnić poprzez zaznaczenie linią poziomą w poszczególnych miesiącach planowanego wykonania elementów robót.

……………………….., dnia ………………. 2014 r.		.……………………………...

Podpis upełnomocnionego                                                                                                                                     Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik do SIWZ

Urządzenia teletechniczne, których nie obejmuje przedmiot zamówienia:

Łącznik 1 – biegunowy (252 szt.)

IP-20 p/t 10AX, 250V wymiary 81x81x15, biały RAL 9003

Łącznik 1 – biegunowy świecznikowy (42 szt.)

IP-20 p/t 10AX, 250V wymiary 81x81x15, biały RAL 9003

Łącznik 1 – biegunowy schodowy (124 st.)

IP-20 p/t 10AX, 250V wymiary 81x81x15, biały RAL 9003

Łącznik krzyżowy (20 szt.)

IP-20 p/t 10AX, 250V wymiary 81x81x15, biały RAL 9003

Łącznik 1 – biegunowy (57 szt.)

IP-44 p/t 10AX, 250V wymiary 81x81x15, biały RAL 9003

Gniazdo ze stykiem ochronnym kołkowym, z przesłonami z torów prądowych (1 szt.)

IP-20 p/t 16A 250V wymiary 81x81x10, biały RAL 9003

Gniazdo ze stykami ochronnymi kołkowymi z przesłonami torów prądowych (447 szt.)

IP-20 p/t 16A 250V wymiary 92x81x20, biały RAL 9003

Gniazdo komputerowe dwukrotne z polem opisowym (35 szt.)

Typ złącza 2xrj45 zaciski ostrzowe IP-20 p/t wymiary 81x81x10, biały RAL 9003

Gniazdo abonenckie satelitarne końcowe (7szt.)

IP-20 p/t wymiary 81x81x11, biały RAL 9003

Gniazdo ze stykiem ochronnym kołkowym, z klapką przezroczystą przydymianą z przesłonami torów prądowych (51 szt.)

IP-44 p/t 16A 250 V wymiary 81x81x10, biały RAL 9003

Ramka jednokrotna (703 szt.)

Wymiary 81x81x10, biały RAL 9003

Ramka dwukrotna pozioma (74 szt.)

Wymiary 151x81x10, biały RAL 9003

Ramka trzykrotna pozioma (22 szt.)

Wymiary 222x81x10, biały RAL 9003

Ramka czterokrotna (22 szt.)

Pozioma wymiary 293x81x10, biały RAL 9003

Ramka czterokrotna (22 szt.)

Pozioma wymiary 293x81x10, biały RAL 9003

Ramka czterokrotna (22 szt.)

Pozioma wymiary 293x81x10, biały RAL 9003

2 x Gniazdo ze stykiem ochronnym + Internet, typu „Floor box” (7 szt.)

4 x Gniazdo ze stykiem ochronnym + Internet, typu „Floor box” (10 szt.)

Rejestrator wizyjny (2 szt.)

Prekonfigurowana stacja poglądowa (1 szt.)

Switch (1 szt.)

Monitor 23’’ (2 szt.)

Kamera (21 szt.)

Obiektyw (8szt.)

Obudowa obiektywu (8szt.)

Wysięgnik ścienny (8szt.)

Model dystrybucji napięć (2 szt.)

Szafa stojąca (1 szt.)

Panel wentylacyjny (1 szt.)

Zestaw prowadnic pionowych (1 szt.)

Płyta czołowa (1 szt.)

Listwa zasilającą (1 szt.)

Patch Panel (6 szt.)

Panel telefoniczny (1 szt.)

Kabel krosowy (10 szt.)

RJ45-RJ45, kat. 6 S/FTP LSOH, zielony 1,0 m

Kabel krosowy (30 szt.)

RJ45-RJ45, kat. 6 S/FTP LS)H, zielony 2,0 m

Kabel krosowy (20 szt.)

RJ45-RJ45, kat. 6 S/FTP LSOH, zielony 3,0 m

Kabel krosowy (10 szt.)

RJ45-RJ45, kat. 6 S/FTP LS)H, zielony 5,0

Kabel krosowy (20 szt.)

RJ45-RJ45, kat. 5e U/UTP, szary 1,5 m

Kabel krosowy (20 szt.)

RJ45-RJ45, kat. 5e U/UTP, szary 2,0 m

Zarządzalny przełącznik (4 szt.)

Access Point (4 szt.)

Centrala telefoniczna (1 szt.)

Telefon przewodowy (20 szt.)

Projektor LCD (3 szt.)

Ekran projekcyjny (3 szt.)

Cyfrowa dualna czujka podczerwieni (1 szt.)

Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni (7 szt.)

Soczewka dalekiego zasięgu z kontrolą strefy podejścia (2 szt.)

Kontakt magnetyczny zewnętrzny (5 szt.)

Kontakt magnetyczny (5 szt.)

Kontroler główny centrali (1 szt.)

Klawiatura wyniesiona do zdalnej obsługi centrali sygnalizacji pożaru